進捗報告

2016/8/4

昨日の報告、午前中の進捗予定

＜伊藤＞

・(進捗状況)画面設計メイン70％

↓

・(進捗予定)画面設計修正75％

＜古長＞

・

↓

・

＜前田＞

・ヘッダー画面設計修正60％、フッター、新規登録、レビュー管理50％

↓

・画面設計修正75％

＜植松＞

・画面実装10％、お問い合わせ画面修正30％

↓

・画面設計75％

＜李＞

・ユーザーログイン管理画面、会社概要70％

↓

・画面設計75％

＜只野＞

・レビュー履歴50％、登録情報管理画面修正10％

↓

・

午前の報告、午後の進捗予定

＜伊藤＞

・(進捗状況)画面設計メイン70％

↓

・(進捗予定)画面設計75％

＜古長＞

・中間レビュー修正、ジャンルセレクト管理画面、サイト記事管理画面修正

↓

・画面設計75％

＜前田＞

・ヘッダー、新規登録修正、画面遷移図作成

↓

・レビュー管理画面検討

＜植松＞

・画面設計70％

↓

・画面設計が終わり次第画面実装

＜李＞

・画面設計75％

↓

・画面実装

＜只野＞

・

↓

・