進捗報告

2016/8/3

昨日の報告、午前中の進捗予定

＜伊藤＞

・(進捗状況)画面設計メイン40％

↓

・(進捗予定)画面設計75％

＜古長＞

・サイト記事画面、セレクト画面75％

↓

・管理人画面サイト記事画面75％、伊藤フォロー

＜前田＞

・

↓

・レビュー管理画面75％

＜植松＞

・

↓

・レビュー管理画面75％

＜李＞

・

↓

・ユーザー管理画面、会社概要75％

＜只野＞

・

↓

・

午前の報告、午後の進捗予定、

＜伊藤＞

・画面設計40％

↓

・画面設計75％

＜古長＞

・管理画面の記事編集10％

↓

・背景設定

＜前田＞

・レビュー管理画面の設計100％

↓

・フォロー、技術調査

＜植松＞

・ユーザー管理画面、お問い合わせ画面、管理人画面100％

↓

・フォロー、技術調査

＜李＞

・ログイン画面、会社概要、60％

↓

・ログイン画面、会社概要、75％

＜只野＞

・

↓

・フォロー